宿迁市交通运输局文件

宿交发〔2021〕49号

关于成立宿迁市“十四五”交通前期

与规划研究项目责任团队的通知

各县（区）交通运输局，各功能区交通主管部门，局属各单位，局机关各处室：

为贯彻落实市委、市政府工作布署，加强配合，形成合力，加快推进全市交通项目前期开展、规划研究力度，经研究，决定成立宿迁市“十四五”交通前期与规划研究项目责任团队。

一、责任团队成员分工

总负责人：冯如意

第一责任团队

组  长：戈亚武

副组长：葛家勤

成  员：于宾、马泼、陆立红、鲍尚辰

责任部门（单位）：市局综合计划处

责任项目：盐洛高速宿迁段北延、泗蚌高速北延

第二责任团队

组  长：邵岩

副组长：姜若松

成  员：黄璜、傅饶、刘亚斌

责任部门（单位）：市港航事业发展中心

责任项目：宿连航道二期、大运河外移研究

第三责任团队

组  长：徐健

副组长：葛家勤

成  员：于宾、陆立红、马泼、鲍尚辰

责任部门（单位）：市局综合计划处

责任项目：宿迁运输机场

第四责任团队

组  长：宋学文

副组长：唐建波

成  员：马成刚、谢培倩、张硕

责任部门（单位）：市铁路事业发展中心

责任项目：宁宿铁路、连宿蚌铁路

第五责任团队

组  长：卢勇

副组长：李思胜

成  员：张守光、杨声、单海涛

责任部门（单位）：市公路事业发展中心

责任项目： G235宿迁城区段改线、G235宿迁城区段跨京杭运河特大桥、成子湖特大桥及接线工程

二、责任团队工作职责

团队总负责人全面统筹责任事项的推进，定期主持召开推进会。各责任团队组长负责统筹各项目推进落实，副组长负责拟订工作计划，明确推进措施，压实工作责任。局督查室负责对项目拟订的工作计划推进情况按月进行督查，负责推进会会务组织工作。责任团队各成员按照职责，具体跟进项目推进，抓好落实。责任团队要树立“一盘棋”思想，形成强大合力，齐抓共管，全力推进交通工程建设加速度，确保完成“十四五”规划研究任务。

附件：宿迁市“十四五”交通前期与规划研究项目责任分工表

宿迁市交通运输局

2021年4月9日

（此件公开发布）

附件

宿迁市“十四五”交通前期与规划研究项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 责任团队 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组长 | 副组长 | 成员 | 责任单位 | 配合单位 |
| 第一责任团队 | 盐洛高速宿迁段北延 | 开展前期研究，2021-2023年纳入上位规划 | 戈亚武 | 葛家勤 | 于 宾、马 泼、陆立红、鲍尚辰 | 市局综合 计划处 | 市局综合计划处、洋河新区、泗阳县、沭阳县、 宿豫区 |
|  | 泗蚌高速北延 | 开展前期研究，2021-2023年纳入上位规划 |  |  |  |  | 市局综合计划处、泗洪县、泗阳县、沭阳县 |
| 第二责任团队 | 宿连航道二期 | 配合省厅开展前期研究，力争2023年底开工 | 邵 岩 | 姜若松 | 黄 璜、傅 饶、刘亚斌 | 市港航事业 发展中心 | 市局综合计划处、沭阳县 |
|  | 大运河城区段外移研究 | 力争2025年前纳入上位规划 |  |  |  |  | 宿豫区、宿城区 |
| 第三责任团队 | 宿迁运输机场 | 开展规划研究，力争2025年前纳入上位规划 | 徐 健 | 葛家勤 | 于 宾、陆立红、马 泼、鲍尚辰 | 市局综合 计划处 | 宿豫区 |
| 第四责任团队 | 宁宿铁路 | 开展前期研究，2021-2023年纳入上位规划 | 宋学文 | 唐建波 | 马成刚、谢培倩、张 硕 | 市铁路事业 发展中心 | 市局综合计划处、泗洪县 |
|  | 连宿蚌铁路 | 开展前期研究，2021-2023年纳入上位规划 |  |  |  |  | 市局综合计划处、沭阳县、宿豫区 |
| 第五责任团队 | G235宿迁城区段跨京杭运河特大桥 | 开展前期研究，力争2021年底开工 | 卢 勇 | 李思胜 | 张守光、杨 声、单海涛 | 市公路事业 发展中心 | 市局综合计划处、宿豫区、宿城区 |
|  | G235宿迁城区段改线 | 开展前期研究，力争2023年底开工 |  |  |  |  | 市局综合计划处、宿豫区、宿城区、经开区、湖滨新区 |
|  | 成子湖特大桥及接线工程 | 开展前期研究，2021-2023年纳入上位规划 |  |  |  |  | 市局综合计划处、泗阳县、泗洪县 |

宿迁市交通运输局办公室                   2021年4月9日印发